МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017 							                       		№ 86А

Об утверждении в новой редакции программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2017-2026 г.г.

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», на основании Федерального закона от 29.12.2014 № 456-фз «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», Постановления Администрации Каргасокского сельского поселения от 07.07.2016 № 200 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», Генерального плана  муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2017 – 2026 гг. в новой редакции.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Каргасокского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (http://www.sp.kargasok.ru).

- Постановление от 02.02.2017 № 20 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2017-2026 г.г.» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава Каргасокского сельского поселения                                            Д.Е. Барышев

Васькова С.С.

2-34-23

Приложение Утверждена Постановлением Администрации Каргасокского сельского поселения от 05.05.2017 № 86А

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на период 2017-2026 годы

Каргасок 2017

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 2017-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-фз «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», Постановление Администрации Каргасокского сельского поселения от 07.07.2016 № 200 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокское сельское поселение», Генеральный план муниципального образования «Каргасокское сельское поселение». |
| Заказчик программы | Администрация Каргасокского сельского поселения Адрес: 636700 Томская область, с. Каргасок, ул. Новая, 1 |
| Исполнители программы | Администрация Каргасокского сельского поселения Адрес: 636700 Томская область, с. Каргасок, ул. Новая, 1 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Каргасокского сельского поселения. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Каргасокского сельского поселения. |
| Задачи программы | - формирование условий для социально- экономического развития; - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы программы) | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) с 50% до 30%; - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием на 30 %; - повышение безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2026 годы |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - содержание автомобильных дорог; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: 26,8 тыс. руб. – областной бюджет; 13,0 тыс. руб. – районный бюджет; 3,6 тыс. руб. – бюджет Каргасокского сельского поселения. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2026 году предполагается: - развитие транспортной инфраструктуры; - развитие транспорта общего пользования; - развитие сети дорог поселения; - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; - повышение безопасности дорожного движения; - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры

Муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»

1.1. Анализ положения Каргасокского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Каргасокского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение» занимает территорию площадью 120065 га (1,4 % от территории Каргасокского района). Численность населения (по фактическому проживанию) на 01 января 2016 года составляет – 12,3 тыс. чел. (61% от численности населения Каргасокского района). Из общей численности населения: мужчины составляют 5881 человека, женщины- 6433; дети – 1816, трудоспособное население – 7525, пенсионеры – 2973.

Климатические условия территории характеризуются продолжительной зимой, коротким теплым летом и поздними весенними и ранними осенними заморозками. Среднегодовая температура отрицательная: –1° С. Территория характеризуется суровой зимой, средняя температура около - 20° С , абсолютный минимум – до 53°С, средняя продолжительность зимы в пределах 5 месяцев. Образование устойчивого снежного покрова в среднем    происходит   в последней декаде октября

Весна часто поздняя и затяжная.  По окончании схода снежного покрова, который обычно происходит до начала мая, наступает относительно короткое  (в среднем 100 дней) лето.  Средняя температура -  около +18°С. Максимальная –до +37°С – отмечается в июле- августе. Летом выпадает наибольшее количество осадков, среднемесячная норма составляет 69,8мм.

Основной водной артерией является река Обь, в которую впадают малые рек - Васюган, Парабель.

Каргасокское сельское поселение сформировано вокруг районного центра с. Каргасок за счёт населённых пунктов, удаленных от него в пределах 20 км. Территориально поселение располагается примерно в центральной   части   района. В состав Каргасокского сельского поселения входят восемь населённых пунктов: село Каргасок – административный центр поселения (примерно 2/3 населения проживает в с. Каргасок), поселок Геологический, поселок Нефтяников, поселок Пятый километр, село Бондарка, деревня Лозунга, с. Павлово, деревня Пашня.

1.2 Социально-экономическая характеристика МО «Каргасокское сельское поселение», деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

В каждом  населенном пункте Каргасокского сельского поселения  имеются свои конкурентные преимущества, проблемы и ограничения развития.

Основным направлением деятельности населения в немногочисленных населенных пунктах Каргасокского сельского поселения – с. Павлово, д. Пашня, с. Бондарка, пос. Пятый км., д. Лозунга являются частные подворья, у населения данных населенных пунктов содержится более 60% численности скота, птицы всего МО «Каргасокское сельское поселение».

Также следует отметить хорошую, по меркам Каргасокского района, транспортную доступность всех населённых пунктов поселения - до всех сёл и посёлков имеются автомобильные дороги круглогодичного сообщения. Вследствие этого более насыщенный рынок труда райцентра и объекты социальной сферы доступны для всех жителей, проживающих в поселении.

Площадь территории, находящаяся в ведении муниципального образования « Каргасокское сельское поселение» составляет 120,1 тыс.га., имея долю в 1,4 % общей районной территории - 8685,7 тыс. га.

В настоящее время около половины населения всего района проживает непосредственно в Каргаске.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Каргасокского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения поселения, человек | 11739 | 11916 | 12314 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

С высоты птичьего полета хорошо просматривается, как разрастается Каргасок вширь и ввысь  за счет строительства частного жилья. Некоторые особняки каргасокцев представляют собой  настоящие произведения архитектуры. Достаточно пройтись   по улицам Проезжая, Светлая, Снежная, Советская, Потанина и др.

Продолжается весьма интенсивно идти газификация села.

Стабильно работают коммунальные службы. Не допускает серьезных сбоев в зимний отопительный период муниципальное предприятие Каргасокский «Тепловодоканал», на территории Каргасокского сельского поселения функционируют 10 газовых котельных. Общая протяженность тепловых сетей составляет - 26,1 км., водопроводные сети – 60,1 км., канализационная сеть – 7,411 км, протяженность уличной газовой сети – 146,525 км.

Высокими темпами развивается предпринимательство и розничная торговля. С каждым годом растет количество магазинов, в том числе специализированных - мебельные, по продаже бытовой и оргтехники, строительных материалов, запасных частей к технике и др., растет объем продаж. Частный сектор экономики насчитывает более 150 предпринимателей, осуществляющие розничную торговлю, а также оказывающие услуги по бытовому обслуживанию граждан.  Построены крупный торговый центр «Изумруд», ведется строительство новых торговых центров. Кроме того, на территории Каргасокского сельского поселения осуществляют деятельность объекты малого и среднего бизнеса: ООО «Спец-СП», «РСУ-5», ООО «Реконструкция».

Объекты производственной сферы: ПО «Каргасокский хлебозавод», Асфальто-бетонный завод.

Растет духовный и интеллектуальный уровень каргасокцев. В райцентре функционируют две средние  общеобразовательные школы, Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта,  детско - юношеская спортивная школа, детская школа искусств, СОК «КЕДР», Центр творчества и досуга, Дом детского творчества, музей искусств народов Севера, интернат «Ровесник» на 120 мест, 5 библиотек. В 2015 году построен и сдан в эксплуатацию новый детский сад «Снежинка» на 120 мест, также построен новый корпус к детскому саду «Аленушка». Капитальный ремонт проведен в детском саду «Теремок», «Березка». На территории всех дошкольных учреждений размещены новые детские площадки с современными элементами (горками, качелями, спортивными снарядами). Кроме того новая детская площадка открыта на базе Павловской школы. После капитального ремонта открыл свои двери для жителей поселения Центр культуры «Геолог». В 2015 году проектной группой Школы активного действия Каргасокского района был создан проект «Медвежий мысок», целью которого является создание культурного центра на базе сквера в с. Каргасок.  Установлен новый памятник в парке Победы в с. Павлово.

Общая протяженность дорог местного значения – 112км.

Каргасок является наиболее благоприятным для жизни  и развитым населенным пунктом  района  в транспортном обеспечении, в экономической и социальной сферах. Это единственный в области сельский районный центр, в котором функционирует аэропорт и речной порт, и единственное поселение в районе, где круглогодичное движение автотранспорта.

Транспортно-экономические связи Каргасокского сельского поселения осуществляются как автомобильным, так и речным и воздушным транспортом.

Основным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Каргасокского сельского поселения автобусное пассажирское сообщение осуществляет МУП Каргасокское АТП. Автобусным движением охвачены все населенные пункты поселения. Также имеются индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки – такси.

Однако одной из основных проблем автодорожной сети Каргасокского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной системы Каргасокского сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год).

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Основные проблемы по автобусному сообщению - неудовлетворительное состояние проезжей части и связанные с этим большие затраты на техническое обслуживание и ремонт машин; существенный износ основных фондов; малая платежеспособность населения; слабая финансовая поддержка пассажирских перевозок из бюджетов всех уровней.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (491/на 1000 человек в 2016 году) оценивается как высокая (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек). Транспорт в Каргасокском сельском поселении в основном легковой. Грузовой транспорт представлен сельскохозяйственной техникой, автомобилями для транспортировки опасных грузов, древесины и т.д. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные переезды.

1.4 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют песчано-гравийное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту.

| Наименование населенного пункта | Тип покрытия | Протяженность (м.) |
| --- | --- | --- |
| с. Каргасок | асфальт | 24 203 |
| пос. Нефтяников | асфальт | 1 120 |
| пос. Геологический | асфальт | 2 806 |
| с. Каргасок | ПГС | 40 712 |
| пос. Нефтяников | ПГС | 8 270 |
| пос. Геологический | ПГС | 11 111 |
| с. Павлово | ПГС Шлак | 7 250 300 |
| д. Пашня | ПГС | 3 267 |
| с. Бондарка | ПГС Грунт | 2 950 250 |
| пос. Пятый км. | ПГС Грунт | 2 350 500 |
| д. Лозунга | ПГС Грунт | 7 150 400 |

1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк Каргасокского сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. За период 2014-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочными местами оснащены не все объекты социальной инфраструктуры и административные здания хозяйствующих организаций.  В настоящее время необходимо обеспечить парковочными местами детские сады Каргасокского сельского поселения, а также парковки у школ.

Кроме того особо нуждаются в обновлении автобусные павильоны, на некоторых остановках они отсутствуют вовсе.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Каргасокского сельского поселения

| № | Показатели | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 11 739 | 11 916 | 12 314 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 5 474 | 5 801 | 6052 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 466 | 486 | 491 |

В соответствии с таблицей видна тенденция к увеличению уровня автомобилизации населения, а это предполагает повышение интенсивности движения по основным направлениям.

1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов Каргасокского сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, маршрутных автобусов МУП Каргасокского АТП, такси, а также в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами, в с. Каргасок организовано в соответствии с расписанием. Объем пассажирских перевозок в Каргасокском сельском поселении в 2016 году составил 623 400 человек.

1.7 Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном и асфальтобетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории Каргасокского сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

Грузовые транспортные средства на территории Каргасокского сельского поселения перемещаются по согласованным маршрутам.

1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 71 | 173 | 102 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 5474 | 5801 | 6052 |

1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеванием.

Воздействие шума. Приблизительно 30 процентов населения России подвергается воздействия шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывают раздражительность.

1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Каргасокского сельского поселения Каргасокского района Томской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 141,9 |  |  |
| -общего пользования муниципального значения | км | 107,6 |  |  |
| -общего пользования областного значения | км | 34,3 |  |  |
| -общего пользования федерального значения | км | 0 | 0 | 0 |

1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Каргасокского сельского поселения, утвержден решением Совета Каргасокского сельского поселения от 07.10.2013 № 61;

7. Правила землепользования и застройки Каргасокского сельского поселения, утверждены  решением Совета Каргасокского сельского поселения от 05.06.2014 № 86.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

2.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

Основными транспортными артериями в поселке являются автомобильные дороги местного значения и уличная дорожная сеть. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта средняя. Количество и протяженность автобусных маршрутов в Поселении вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения. Количество рейсов общественного транспорта в день очень мало, таким образом, в целях совершения рабочих поездок, экономически активное население сельского поселения пользуется личным транспортом, такси.

Характер и цели передвижения населения в Каргасокском сельском поселении не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Таким образом, в период реализации Программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.3 Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), такси, внутри населенных пунктов личным транспортом, такси и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.4  Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Каргасокского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 12314 | 12390 | 12410 | 12480 | 12500 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 6052 | 6250 | 6450 | 6650 | 6850 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 491 | 504 | 520 | 533 | 548 |

2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается значительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры;

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах безопасности на автомобильных дорогах во избежание и предотвращение травматизма.

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Каргасокского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.1 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения (Приложение 1).

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Каргасокского сельского поселения, повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов.

Индикаторы программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры;

- технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2017 – 2026 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

- Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Каргасокского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Каргасокского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Каргасокского сельского поселения и Совет Каргасокского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Каргасокского сельского поселения и Совет Каргасокского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры;

- развитие транспорта общего пользования;

- развитие сети дорог поселения;

- снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Каргасокского сельского поселения

№ 86А от 05.05.2017

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Каргасокского сельского поселения

на 2017 – 2026 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, млн. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети, обустройство техническими средствами организации дорожного движения | 2017-2026г.г. | 5,2 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2017-2026г.г. | 31,3 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2017г. | 44,2 2,7 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2018 г. | 44,5 2,9 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2019 г. | 45,0 3,1 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения. | 2020 г. | 45,1 3,3 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения Оплата уличного освещения | 2021 г. | 45,3 3,5 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения Оплата уличного освещения | 2022 г. | 45,5 3,7 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2023 г. | 45,8 3,9 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2024 г. | 46,0 4,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2025 г. | 47,0 4,2 | Администрация Каргасокского сельского поселения |
|  | - Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргасокского сельского поселения - Оплата уличного освещения | 2026 г. | 48,0 4,3 | Администрация Каргасокского сельского поселения |

Финансирование из бюджета МО «Каргасокское сельское поселение» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год исходя из реальных возможностей.  Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.