ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

МКУ «АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016г.                                                                                                       № 57

Об утверждении муниципальной

Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры на

территории Сосновского сельского

поселения на 2017-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сосновского сельского поселения.  (Приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на сайте администрации Сосновского сельского поселения.

Глава Сосновского сельского поселения                                                     Б.Л.Гришаев

Утверждено

Постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

№ 57  от 28.12.2016 года

Муниципальная программа

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Сосновского сельского поселения на 2017 – 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сосновского сельского поселения на 2017-2025 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сосновского сельского поселения на 2017-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», |
| Разработчик, исполнитель программы | Администрация Сосновского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Сосновского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Сосновского сельского поселения |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения Сосновского сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 213,0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2018-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Сосновского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортоной инфраструктуры.

- 1.1.  Социально-экономическая характеристика Сосновского сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», Закона  Томской области  от  10.09.2004 года  № 201-ФЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Каргасокского района»  создано  муниципальное  образование  «Сосновское сельское  поселение». Сосновское сельское поселение состоит из объединённых общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Сосновка и п. Восток. Административным центром Сосновского сельского поселения является село Сосновка.

Сосновское сельское поселение удалено от районного центра на 33 км, п. Восток удалён от центра поселения на 7 км. Территория муниципального образования «Сосновское сельское поселение» составляет 17111 га.

Внешние транспортные связи села с. Сосновка и п. Восток осуществляются воздушным, речным и автомобильным транспортом.

Сосновское сельское поселение находится в невыгодном положении по транспортной доступности, так как перевозка пассажиров и грузов за пределами Сосновского сельского поселения осуществляется  летом водным транспортом, зимой по зимнику, в период распутицы один раз в неделю перевозку пассажиров, доставку почты и продуктов совершает вертолет. В экстренных случаях по санзаданию вылетает специальный вертолёт. В летнее время автомобильные перевозки за пределы Сосновского сельского поселения невозможны из-за отсутствия дорог с твердым покрытием и мостовых переходов через  крупные и мелкие таежные реки. В связи с этим обстоятельством активные перевозки автомобильным транспортом за пределы Сосновского сельского поселения возможны только в период с декабря по март по зимникам.

В Сосновском сельском поселении между населенными пунктами поселения действует круглогодичное автомобильное сообщение, оно осуществляется по отсыпной песчанно-гравийной дороге. Автобусного сообщения между населенными пунктами нет, учеников в школу из п. Восток доставляют школьным автобусом.

Специализированных автотранспортных предприятий на территории поселения нет. Трудовые передвижения в поселении приходятся на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Численность населения на 01 января 2016 года составляет 489 человек.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | с. Сосновка | - 335 |
| 3 | п. Восток | - 154 |
| 4 | Итого | - 489 |

Общая протяженность дорог местного значения – 6,3 км.                                                             	Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Сосновского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | На 1 января |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Прогноз 2017 г. |
| Численность населения поселения, человек | 498 | 493 | 489 | 475 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Сосновского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2017 – 2025 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Сосновского сельского поселения, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Сосновского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Сосновского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы является администрация Сосновского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Сосновского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

№ 57 от   28.12.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программых мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Красноборского сельского поселения на 2017 – 2025 годы.

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2017-2025г. | 300 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2017-2025 г. | 2600 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги п. Восток, ул. Заводская, 1380 м. | 2017 г. | 107 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги п. Восток, ул. О. Борзилова, 307 м. | 2017г. | 49 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Сосновка, ул. Береговая, 1958 м. | 2017-2019г. | 400 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Сосновка, ул. Школьная, 1172 м. | 2017 г. | 100 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Сосновка, ул. Молодёжная, 1162 м. м. | 2017 г. | 120 000 | администрация Сосновского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Сосновка, ул. Кедровая, 300 м. | 2017-2025 г. | 200 000 | администрация Сосновского сельского поселения |